Kế hoạch Triển khai

Thiết bị Internet Load Balancing - ELFIQ

Chuẩn bị cho:

FECREDIT

Lập bởi:

CMC

# Mục Lục

Mục Lục	2

1.	Kế hoạch thực hiện	3

1.1.	Thống nhất phương án	3

1.2.	Lắp đặt và cấu hình	3

1.3.	Vận hành thử nghiệm	3

1.4.	Tối ưu hóa	3

1.5.	Nghiệm thu	3

2.	Kết quả (bảng Checklist)	4

# Kế hoạch thực hiện

Quy trình triển khai hệ thống cân bằng tải Internet cho hệ thống FECREDIT được thực hiện theo 5 bước:

## Thống nhất phương án

FECREDIT và CMC sẽ thống nhất mô hình, địa điểm triển khai, cũng như các phương án kiểm tra thực tế hệ thống, nội dung bao gồm:

- Thống nhất các vị trí và mô hình triển khai

- Thống nhất phương án triển khai, cấu hình

- Thống nhất phương án Testing

## Lắp đặt và cấu hình

Sau khi thống nhất kế hoạch, FECREDIT và CMC sẽ tiến hành triển khai hệ thống, bao gồm:

- Chuẩn bị hạ tầng (FECREDIT)

- Lắp đặt thiết bị (FECREDIT với sự hỗ trợ của CMC)

- Cấu hình thiết bị:

- Thiết bị Elfiq CORE-3

- Switch liên quan

## Vận hành thử nghiệm

Thực hiện theo nội dung của checklist

Các công cụ kiểm tra vận hành bao gồm:

- Window PC hoặc các thiết bị di động

Tester sẽ dùng thiết bị PC/Mobile nối vào mạng nội bộ để kiểm tra khả năng kết nối ra internet và sử dụng mạng Internet 4G để kiểm tra tính khả dụng của các dịch vụ public đang được vận hành của FECREDIT

## Tối ưu hóa

Sau khi có các kết quả bước đầu, tiến hành kiểm tra khắc phục các lỗi xảy ra (nếu có) và tối ưu hóa các cấu hình để đạt kết quả tốt nhất.

## Nghiệm thu

Dựa vào kết quả cấu hình và Test thực tế, FECREDIT sẽ đưa ra các kết quả trên checklist, là cơ sở để nghiệm thu, đánh giá được năng lực và tính năng của thiết bị.

# Kết quả (bảng Checklist)

| STT |  | Các bước triển khai | Kết quả kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ELFIQ CORE-3 |  |  |
| 1.1 | Các bước chuẩn bị trước triển khai | Thống nhất phương án/mô hình triển khai | Đạt Không đạt |  |
| 1.2 |  | Chuẩn bị cấu hình, port trống cần thiết (nếu có phát sinh thêm các kết nối mới) trên các switch đang/dự định kết nối vào thiết bị Elfiq CORE-3 mới | Đạt Không đạt |  |
| 1.3 |  | Đánh dấu dây cáp mạng đang đấu nối vào thiết bị Elfiq LBX-900 đang có | Đạt Không đạt |  |
| 1.4 |  | Sao lưu cấu hình các thiết bị Elfiq LBX-900 tương ứng đang có | Đạt Không đạt |  |
| 1.5 |  | Ghi nhận thông tin các đường Internet sẽ kết nối vào Elfiq CORE-3 và đối chiếu với cấu hình đã được sao lưu từ LBX-900 đang có | Đạt Không đạt |  |
| 1.6 |  | Ghi nhận thông tin mạng nội bộ và đối chiếu với cấu hình đã được sao lưu từ LBX-900 đang có | Đạt Không đạt |  |
| 1.7 | Các bước chuẩn bị cấu hình | Chuyển cấu hình đã sao lưu từ Elfiq LBX-900 sang CORE-3 mới theo các thông tin đã ghi nhận ở mục “Các bước chuẩn bị” và tối ưu hóa cấu hình để tương thích với thiết bị/firmware mới | Đạt Không đạt | Thực hiện trên thiết bị được quy định là Master trong mô hình HA (Chưa đưa thiết bị mới vào hệ thống) |
| 1.8 |  | Đồng bộ Cấu hình trên thiết bị Master cho thiết bị được quy định là Slave | Đạt Không đạt | Chưa đưa thiết bị mới vào hệ thống |
| 1.9 | Các bước lắp đặt và kiểm tra | Lắp đặt thiết bị lên tủ rack theo vị trí được cung cấp và chuẩn bị sẵn các dây mạng chờ sẵn theo mô hình đã thống nhất | Đạt Không đạt |  |
| 1.10 |  | Tiến hành đấu nối dây mạng được chuẩn bị sẵn theo thời gian quy định và tiến hành kiểm tra các kết nối | Đạt Không đạt | Các kết nối/port LAN, WAN phải up trong giai đoạn này |
| 1.11 |  | Kiểm tra thông mạng Internet từ mạng nội bộ | Đạt Không đạt |  |
| 1.12 |  | Kiểm tra các dịch vụ được public ra ngoài Internet | Đạt Không đạt |  |
| 1.13 |  | Kiểm tra trạng thái HA, và làm 1 vài test case (tắt thiết bị Master, thêm cấu hình mới để kiểm tra khả năng đồng bộ,…) | Đạt Không đạt | Chỉ thực hiện sau khi kiểm tra các hoạt động mạng thành công |

Ý kiến của khách hàng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................